# 《敲小猪》项目准备说明

计科2403  ·  第4周课后作业 / 第5周实验准备  ·  第一轮

# 一、项目起始卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 组名与成员 | 敲小猪小组：施晨煜、梅泽伟、范云娜、徐欣雨 |
| 游戏方向 | Godot 2D 休闲点击原型；参考敲击存钱猪获得收益的玩法 |
| 目标玩家与体验 | 面向希望短时间轻松游玩的玩家，体验敲击、碎裂、加分和再次敲击的即时反馈 |
| 核心行动 | 移动鼠标瞄准小猪，左键挥锤；敲碎获得积分，弹卡后继续 |
| 第一轮范围 | 敲猪、积分、空白卡流程；允许占位素材，暂不加入真实升级效果 |

# 二、成员分工与推进方式

| 成员 | 约定职责 | 开发接力 |
| --- | --- | --- |
| 施晨煜 | 项目统筹、程序原型与首轮材料 | 第1位 |
| 梅泽伟 | 玩法策划、升级卡片与后续开发 | 第2位 |
| 范云娜 | 美术方向、界面表现与后续开发 | 第3位 |
| 徐欣雨 | 测试整合、演示准备与后续开发 | 第4位 |

依次接力：施晨煜 → 梅泽伟 → 范云娜 → 徐欣雨。每轮负责人承接已有工程，完成本轮修改并交接；具体轮次与验收时间按课堂安排确定，不预设四周结束。表中为约定职责，实际参与成果按过程记录说明。

# 三、核心循环草图

积分达50 / 100 → 弹出空白卡 → 点击收下或按空格 → 回到敲击循环
积分达120 → 本轮完成 → 点击“再来一轮”或按R → 清空并重新开始

空挥不加分；同一只猪敲碎后不重复计分，补充后才可再次敲击。

# 可玩目标、工程与过程记录

# 四、首个可玩目标

待验证假设：不依赖正式美术，只用锤击动画、猪体变化、碎片和积分，能否让玩家理解“敲碎 → 收益 → 继续”的玩法闭环。负责人：施晨煜。

| 要素 | 最小实现与判断 |
| --- | --- |
| 玩家操作 | 鼠标移动瞄准、左键挥锤；R重开，空格收下卡片 |
| 可观察反馈 | 每猪2点耐久；第一锤出现裂纹，第二锤碎裂并加10分，0.8秒后补猪 |
| 卡片流程 | 50和100分各弹出一次空白卡，暂停敲击；收下后返回，不附加属性 |
| 结束 / 重置 | 120分结束；重开后积分、猪体、卡片阈值和效果清零 |
| 完成依据 | 能打开主场景并完成一轮；空挥不加分、卡片可关闭、结束后可重新开始 |

# 五、工程检查与启动方式

引擎基线：Godot 4.5.1，GDScript，Compatibility渲染，1280 × 800。入口：03-工程项目/HammerPig/scenes/main.tscn；工程文件：同目录 project.godot。

直接演示：打开04-可直接游玩，Windows双击敲小猪.exe，Mac双击敲小猪.app；无需安装Godot。独立程序已包含默认小猪图标和所有运行资源。修改工程时再通过Godot导入project.godot并按F5。

已在Linux环境用Godot 4.5.1完成导入与15项流程检查：初始状态、空挥、命中与冷却、碎猪计分、防重复计分、补猪、两次弹卡、暂停与返回、结算与重开等通过。已完成Windows / Mac导出并核验导出资源；课堂设备与两种系统原生运行尚未实测，不计为已通过。

尚未实现：真实卡片加成、正式美术、3D模型、存档、耐力与账单系统；以上不属于本轮目标。

# 六、过程记录与待确认问题

组内依据（10月17日）：先实现简单敲猪功能，后续增加升级卡片并优化美术；采用轮流推进，每轮结束保留修改记录。由此将首轮限制为敲猪、积分和空白卡占位。

AI使用记录：AI建议先打通最小闭环并保留卡片入口。核验方式为对照老师要求检查准备材料，再使用Godot实际导入和运行脚本检查。最终采纳2D自绘占位与空白卡；暂不采纳复杂系统，未将自动检查等同于玩家体验验证。

教师反馈：本材料未填写尚未取得的课堂反馈。拟请老师确认：①当前2D原型与首个可玩目标是否合适；②后续接力的阶段材料和验收节点如何安排。

参考：Bills Must Be Paid，Rike Games。官方资料与本组玩法有较高匹配度，本组仅参考敲击与成长循环；工程使用自绘占位素材。来源：
https://store.steampowered.com/app/4421010/
https://rikegames.com/press/bills-must-be-paid/